## Slide 1
HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CƠ SỞ
DÀNH CHO THỰC TẬP SINH
Chương trình TTCS tại ICTU · giai đoạn dự án từ 21/9 đến 26/10
Notes: Chào các bạn thực tập sinh. Slide này dùng để mở đầu buổi hướng dẫn. Nhắc lại mốc thời gian của đợt thực tập trước khi vào nội dung.

## Slide 2
Mentor đồng hành cùng bạn
Product Owner của dự án, người các bạn sẽ làm việc cùng trong 5 tuần tới
Lê Đình Tuấn
Mentor
Kinh nghiệm
Gần 5 năm phát triển phần mềm với các dự án PHP, Laravel, React
Liên hệ
Zalo, điện thoại: 0988 259 782 · Email: tuan.le@codegym.vn
Lịch gặp offline
Chiều Thứ 4 và chiều Thứ 5 hàng tuần, 13:00–17:30
Hỏi tôi khi
Vướng kỹ thuật, chưa rõ cách làm việc theo Scrum, hoặc nhóm gặp khó khăn nội bộ
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
2
Notes: Giới thiệu bản thân ngắn gọn. Nhấn mạnh rằng mentor đóng vai Product Owner của dự án, và các bạn nên hỏi sớm thay vì tự loay hoay.

## Slide 3
Lộ trình 5 tuần thực tập
4 tuần làm dự án theo nhóm và 1 tuần đánh giá, từ 21/9 đến 26/10
5
tuần
21/9
bắt đầu
26/10
kết thúc
1
Tuần 1
Lập nhóm, Team Charter, Kickoff, Sprint 1
2
Tuần 2
Làm dự án theo sprint, nhật ký và học LMS
3
Tuần 3
Tiếp tục sprint, review với Mentor
4
Tuần 4
Hoàn thiện sản phẩm, hoàn tất khóa học LMS
5
Tuần 5
Đánh giá cuối kỳ, Mentor chấm điểm
Dự án · 4 tuần
Đánh giá · 1 tuần
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
3
Notes: Nhấn mạnh 4 tuần dự án và 1 tuần đánh giá. Các bạn nên hình dung công việc của từng tuần ngay từ đầu.

## Slide 4
Khối, Nhóm và dự án của bạn
Mỗi Lớp học trên LMS là một Nhóm dự án; nhìn tên khối là biết buổi offline: S = Sáng, C = Chiều
Khối | Tên khối | Buổi offline | Sĩ số | Dự án
Khối 18 | TTCS_T926_K18C4 | Chiều T4 · 13:00–17:30 | 50 | Truy xuất nguồn gốc và chuỗi lạnh nông sản
Khối 19 | TTCS_T926_K19C5 | Chiều T5 · 13:00–17:30 | 50 | Bán vé sự kiện có sơ đồ ghế
Tên Lớp học
Tên khối, gạch dưới, chữ N và số thứ tự nhóm của bạn trong khối.
Backlog dự án
File backlog của khối đã ghim sẵn trong nhóm Zalo của khối.
Chỗ học offline
Phòng 302, Tầng 3, Nhà C7, buổi chiều 13:00–17:30.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
4
Notes: Chỉ luôn 4 khối cụ thể để các bạn tự tìm dòng của mình. Mỗi khối một đề bài khác nhau, nhắc đọc đúng backlog của khối mình.

## Slide 5
Nhóm dự án của bạn làm việc theo Scrum
Mỗi nhóm có đầy đủ thành viên, có nhóm trưởng và được phân vai rõ ràng
PO
Product Owner
Do Mentor đảm nhận
Định hướng sản phẩm, ưu tiên công việc
Chấp nhận kết quả mỗi sprint
SM
Scrum Master
1 TTS trong nhóm đảm nhận, được Mentor training
Điều phối daily, planning, review
Giúp nhóm gỡ vướng mắc
DEV
Dev Team
Các thành viên còn lại
Phân vai BE, FE, QA
Nhóm trưởng đại diện nhóm, ghi nhật ký nhóm
VIỆC ĐẦU TIÊN
Team Charter
Cả nhóm thống nhất và hoàn thành Team Charter ngay trong phiên đầu tiên, theo mẫu:
[ICTU] BM08. Team Charter_Template.docx
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
5
Notes: Nói rõ ai làm gì. Nhấn mạnh Team Charter phải xong ngay phiên đầu tiên, không để sang tuần sau.

## Slide 6
Checklist ngày làm việc đầu tiên
Kết thúc ngày đầu tiên, nhóm của bạn đã phải bắt tay vào công việc
1
Lập nhóm và Team Charter
Xác nhận thành viên, bầu nhóm trưởng, phân vai SM, BE, FE, QA, điền Team Charter
2
Làm quen LMS
Vào đúng Lớp học của nhóm, biết chỗ ghi nhật ký, xem lịch, nộp tài liệu
3
Kênh cộng tác nhóm
Lập nhóm Zalo hoặc Slack có Mentor; đây là nơi check-in và hỏi đáp hàng ngày
4
Đăng ký khóa học
Bắt đầu 4 khóa bắt buộc và 1 khóa chuyên môn (FE hoặc BE) trên LMS
5
Kickoff dự án
Nghe Mentor giới thiệu đề bài, mục tiêu sản phẩm và cách làm việc
6
Planning Sprint 1
Cùng nhóm lập kế hoạch sprint đầu tiên, phân việc cụ thể cho từng người
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
6
Notes: Đây là checklist các bạn có thể tick ngay trong buổi đầu. Nhắc nhóm trưởng chịu trách nhiệm rà lại cuối ngày.

## Slide 7
Các khóa học bạn phải hoàn thành trên LMS
Hoàn thành song song với dự án, trước ngày đóng dự án
4 khóa bắt buộc cho mọi TTS
1
Học cách học
2
Hoàn thành mọi việc với Kanban
3
Scrum Essence
4
Git
Khóa chuyên môn chọn theo vai
FE
Frontend
Building Website with HTML/CSS
BE
Backend
JSP/Servlet
Lưu ý: Mentor theo dõi tiến độ học hàng tuần. Hãy tự học đều đặn vì kết quả khóa học là một phần điểm đánh giá cuối kỳ.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
7
Notes: Nhắc các bạn đăng ký khóa ngay trong ngày đầu, và học đều mỗi ngày thay vì dồn vào tuần cuối.

## Slide 8
Nhật ký thực tập: ghi mỗi ngày trên LMS
Bắt buộc với mọi TTS, kể cả ngày không có lịch làm việc với Mentor hoặc Trainer
Thời gian
Ngày, buổi làm việc
Nội dung đã làm
Việc bạn đã làm hôm nay
Khó khăn
Có vướng mắc gì không
Kế hoạch
Dự kiến ngày tiếp theo
TTS
Nhật ký cá nhân của mỗi người
Ghi hàng ngày, đủ 4 phần
Ngắn gọn nhưng cụ thể, trung thực
NT
Nhật ký nhóm do nhóm trưởng ghi
Cùng 4 phần, ở quy mô của cả nhóm
Ghi trong Lớp học của nhóm trên LMS
Mentor sẽ review nhật ký, nhận xét và nhắc nhở. Hãy xem phản hồi của Mentor mỗi ngày.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
8
Notes: Một mục nhật ký gồm 4 phần. Nhấn mạnh rằng nhật ký là căn cứ theo dõi và là một phần của đánh giá cuối kỳ.

## Slide 9
Làm việc theo Sprint và Daily
Nhịp làm việc của nhóm trong 4 tuần dự án
Sprint
Nhóm lập kế hoạch sprint (Planning), phân việc rõ ràng và cập nhật tiến độ trên bảng công việc
Daily
Daily online mỗi ngày với 3 câu hỏi: hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, có vướng gì; check-in lên Zalo hoặc Slack
Theo dõi
Nhóm trưởng và SM theo dõi tiến độ sprint, chủ động cảnh báo khi việc có nguy cơ trễ
Review
Cuối sprint trình bày kết quả với Mentor (PO) để được góp ý và chấp nhận
Nguyên tắc: không chờ Mentor giao việc, nhóm chủ động triển khai theo kế hoạch sprint đã thống nhất.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
9
Notes: Mô tả nhịp làm việc một tuần điển hình. Nhấn mạnh tính chủ động của nhóm.

## Slide 10
Lịch làm việc và kênh liên lạc
Bạn có thể tìm Mentor ở đâu và khi nào
Offline
Buổi làm việc trực tiếp với Mentor theo lịch của Khối (xem buổi và thứ trong tên khối)
Online
Các buổi làm việc online theo lịch trên LMS; có Calendar backup do Mentor gửi
Zalo, Slack
Kênh của nhóm: check-in hàng ngày, đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, Mentor phản hồi online
Đừng ngại hỏi: câu hỏi đặt trên kênh nhóm giúp cả nhóm cùng học. Hãy hỏi sớm, hỏi rõ, kèm bối cảnh.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
10
Notes: Nhắc lại cách đọc buổi offline từ tên khối. Khuyến khích đặt câu hỏi công khai trên kênh nhóm.

## Slide 11
Ngày không có lịch với Mentor thì làm gì?
Nhịp làm việc không phụ thuộc vào lịch gặp Mentor
1
Check-in
Vẫn daily và check-in lên Zalo hoặc Slack, Mentor theo dõi hàng ngày
2
Làm và học
Làm phần việc sprint của mình, học khóa học LMS, ghi nhật ký
3
Chủ động hỏi
Vướng ở đâu, hỏi ngay trên kênh nhóm; đừng để việc đứng yên
Nhóm không chủ động triển khai công việc sẽ được Mentor nhắc nhở, và điều đó ảnh hưởng tới điểm đánh giá.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
11
Notes: Đây là câu hỏi các bạn hay hỏi nhất. Trả lời dứt khoát: ngày nào cũng có việc phải làm.

## Slide 12
Bạn được đánh giá như thế nào?
Cuối kỳ, Mentor đánh giá chi tiết từng TTS và cho điểm số
1
Tiến độ
Bám sát kế hoạch sprint và tiến độ công việc
2
Điểm số
Kết quả các khóa học trên LMS
3
Hoàn thành
Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ được giao
4
Thái độ
Tinh thần trong làm việc nhóm
Đánh giá diễn ra suốt 4 tuần: Mentor theo dõi liên tục qua nhật ký, check-in, tiến độ sprint và kết quả học. Làm đều mỗi ngày quan trọng hơn nước rút cuối kỳ.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
12
Notes: Nói rõ bốn tiêu chí. Nhấn mạnh đánh giá là quá trình liên tục, không phải chỉ ở tuần cuối.

## Slide 13
Tác phong khi thực tập
Ba điều được kỳ vọng ở mỗi Thực tập sinh
1
Chuyên nghiệp
Đúng giờ, đúng cam kết; hoàn thành việc được giao và báo sớm nếu không kịp
2
Giao tiếp chuẩn mực
Cả nói và viết: lịch sự, rõ ràng, nhẹ nhàng với Mentor, Thầy Cô và bạn cùng nhóm
3
Hợp tác
Chủ động hỗ trợ thành viên khác, chia sẻ kiến thức, cùng nhóm đạt mục tiêu
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
13
Notes: Ba kỳ vọng về tác phong. Có thể lấy ví dụ thực tế từ các đợt thực tập trước.

## Slide 14
Tài liệu dành cho bạn
Lưu lại các liên kết này, bấm vào tên để mở
1
Tài liệu TTS
Nội dung, hướng dẫn và tài liệu học tập dành cho TTS TTCS
4. Dành cho Thực tập sinh TTCS
2
Backlog dự án
Đề bài và backlog của các dự án, dùng khi Planning Sprint
Backlog dự án
3
Mẫu Team Charter
Biểu mẫu BM08 nhóm hoàn thành trong phiên đầu tiên
[ICTU] BM08. Team Charter_Template
4
Biểu mẫu
Các biểu mẫu dùng trong giai đoạn dự án
0. Tài liệu, Biểu mẫu
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
14
Notes: Nhắc các bạn lưu bốn liên kết này ngay. Kiểm tra quyền truy cập của các thư mục trước buổi hướng dẫn.

## Slide 15
Đọc backlog dự án của bạn
File backlog ghim trong nhóm Zalo của khối gồm ba phần, đọc từ trên xuống
1
Thông tin
Product Goal, số developer, độ dài sprint, focus factor và ràng buộc tuân thủ của dự án.
Đọc đầu tiên, cả nhóm cùng hiểu
2
Sprints
Mỗi dòng là một sprint với Sprint Goal và Capacity tính bằng story point.
Dùng khi Planning mỗi sprint
3
Epics
Từng epic có Story, AC (điều kiện chấp nhận), Deps (phụ thuộc), NFR và Priority.
Nguồn việc để tách task
Việc xong là việc đạt AC. Đừng tự nghĩ ra yêu cầu: mọi tranh luận về phạm vi đều quay về ô AC của epic trong backlog.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
15
Notes: Mở file backlog thật lên màn hình khi nói slide này, chỉ từng phần cho các bạn thấy.

## Slide 16
Khối 18
Truy xuất nguồn gốc và chuỗi lạnh nông sản
Theo dấu từng lô nông sản từ vùng trồng, qua sơ chế và vận chuyển, tới người mua
Product Goal: Chuỗi cung ứng truy được nguồn gốc từng lô từ vườn tới tay người mua, phát hiện được vi phạm chuỗi lạnh, và khi có sự cố thì chỉ ra đúng và đủ mọi lô liên quan trong vài phút thay vì vài ngày.
Chuỗi sự kiện không sửa được
Mọi việc xảy ra với một lô là một sự kiện chỉ thêm, mỗi sự kiện chứa hash của sự kiện liền trước.
Phả hệ lô hàng
Lô tách ra và gộp lại ở hợp tác xã; truy ngược về vùng trồng gốc và truy xuôi ra mọi lô con.
Thu hồi lô hàng
Một lô có sự cố thì chỉ ra đủ mọi lô liên quan, từng bên xác nhận đã xử lý phần của mình.
Giám sát chuỗi lạnh
Ngưỡng nhiệt theo loại sản phẩm; vi phạm trên đường vận chuyển ghi vào chuỗi của mọi lô trên chuyến.
Trang công khai quét QR
Người tiêu dùng xem hành trình lô hàng mà không lộ dữ liệu nội bộ; cảnh báo nếu lô bị thu hồi.
Còn có: báo cáo và hồ sơ kiểm tra, job kiểm tra toàn vẹn định kỳ. Ràng buộc: an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; dữ liệu định danh nông hộ và cơ sở sơ chế theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
16
Notes: Điểm khó: nông hộ có quyền yêu cầu xoá dữ liệu định danh nhưng chuỗi hash vẫn phải nguyên vẹn. Nhóm nên bàn cách làm từ sớm.

## Slide 17
Khối 19
Bán vé sự kiện có sơ đồ ghế
Từ lúc mở bán, chọn ghế, thanh toán, tới lúc soát vé tại cửa
Product Goal: Ban tổ chức mở bán vé cho sự kiện có sơ đồ ghế mà không bao giờ bán trùng ghế hay bán vượt sức chứa, và soát được vé tại cửa kể cả khi mất mạng.
Sự kiện và sơ đồ ghế
Tạo suất diễn, nạp sơ đồ ghế từ tệp JSON, đặt giá theo từng hạng ghế, nhân bản suất diễn.
Chọn ghế và giữ chỗ
Ghế được giữ 10 phút; nhiều người bấm cùng lúc thì chỉ một người thành công; hết hạn thì nhả ghế.
Thanh toán và đơn hàng
Cổng sandbox; webhook gửi lại nhiều lần chỉ ghi nhận một; đơn quá hạn thì trả ghế về kho.
Vé QR và soát vé
Vé không làm giả được, mỗi vé soát một lần; soát được khi mất mạng rồi đồng bộ lại không sai.
Phòng chờ, huỷ và hoàn
Hàng đợi khi mở bán đông người; vé huỷ thì hoàn tiền đúng và ghế quay lại kho bán.
Còn có: đối soát doanh thu với cổng thanh toán, báo cáo tồn vé và khách vào cửa. Ràng buộc: thanh toán chỉ dùng sandbox, không xử lý thẻ thật; dữ liệu người mua vé theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
17
Notes: Bài toán trung tâm là tranh chấp ghế khi nhiều người bấm cùng lúc. Nhóm phải chọn cơ chế giữ chỗ ngay từ sprint 2.

## Slide 18
Mục tiêu Sprint 1 của mỗi khối
Tuần đầu tiên · capacity 12 story point cho mỗi nhóm
Khối | Sprint Goal 1
Khối 18 | Vùng trồng khai báo được thửa đất của mình và ghi nhận được lô thu hoạch đầu tiên
Khối 19 | Ban tổ chức tạo được sự kiện, suất diễn, và người mua tự đăng ký được tài khoản
Chạy ở đâu
Tuần này chỉ cần chạy trên máy cá nhân. Chưa cần staging, chưa cần CI/CD.
Phạm vi
Chỉ làm dữ liệu gốc của khối mình. Chưa động vào phần nghiệp vụ phức tạp phía sau.
Cuối sprint
Demo trực tiếp cho Mentor: thêm, sửa, xem lại dữ liệu vừa tạo.
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
18
Notes: Backlog gốc yêu cầu staging ngay Sprint 1; với TTS mới, tuần đầu hạ mục tiêu xuống chạy trên máy cá nhân. Hạ tầng sẽ nâng dần từ Sprint 2.

## Slide 19
Sáu việc của Sprint 1
Giống nhau ở cả hai khối; nhóm chia người ngay trong buổi Planning
1
Setup dự án
Tạo repo trên GitHub, khởi tạo khung backend và frontend, ai cũng chạy được trên máy mình
2
Quy ước làm việc
Thống nhất cách đặt tên nhánh, commit, mở pull request và ai review; viết vào README
3
Cơ sở dữ liệu
Thiết kế bảng cho đúng phạm vi sprint 1, viết script tạo bảng và một ít dữ liệu mẫu
4
Đăng nhập, phân quyền
Tài khoản và vai trò ở mức cơ bản, đủ để mỗi vai trò chỉ thấy phần việc của mình
5
Màn hình đầu tiên
Thêm, sửa, xem danh sách dữ liệu gốc của khối mình — đúng theo Sprint Goal 1
6
Chuẩn bị demo
Viết kịch bản demo vài bước, chạy thử trước trên máy người sẽ trình bày với Mentor
CodeGym · Hướng dẫn Thực tập cơ sở tại ICTU
19
Notes: Nhắc nhóm: việc 1 và 2 phải xong trong hai ngày đầu, nếu không cả tuần sẽ tắc. Việc 5 mới là thứ Mentor nghiệm thu cuối sprint.

## Slide 20
HỎI VÀ ĐÁP
Không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn trong tuần đầu tiên
Hỏi ngay bây giờ
Bất cứ điều gì chưa rõ về nhóm, khối, LMS, nhật ký hay đề bài dự án.
Hỏi trên nhóm Zalo
Hỏi công khai kèm bối cảnh để cả nhóm cùng đọc được câu trả lời.
Hỏi ở buổi offline
Những vướng mắc cần ngồi cùng nhau mổ xẻ thì để dành cho buổi gặp.
Mentor Lê Đình Tuấn · Zalo, điện thoại: 0988 259 782 · Email: tuan.le@codegym.vn
Notes: Dành thời gian thật cho hỏi đáp. Nếu không ai hỏi, hãy hỏi ngược lại các bạn: nhóm đã biết đề bài của khối mình chưa, đã chọn Scrum Master chưa.