| CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# NHẬT KÝ

# THỰC TẬP CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn:

- Thực tập sinh đặt tên file theo mẫu: [ICTU] BM03. TTCS_Họ và tên_Vị trí thực tập_Nhật ký thực tập

- Thực tập sinh upload file lên folder đã quy định: 3. Nhật ký thực tập

# PHẦN 1 - THÔNG TIN CHUNG

# 1. Thông tin thực tập sinh

| Họ và tên | Đồng Quốc Khánh |
| --- | --- |
| Email | dtc245200637@ictu.edu.vn |
| Số điện thoại | 0966017996 |
| Mã số sinh viên | DTC245200637 |
| Lớp/Khoa | CNTT K23C |
| Nhóm dự án | TTCS_T926_K18C4_N3 |
| Vai trò trong nhóm | ☐ Product Owner (PO) ☐ Scrum Master (SM) 🗹 Dev Team |

# 2. Thông tin đơn vị quản lý

| Đơn vị quản lý | Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
| --- | --- |
| Cán bộ quản lý | Họ và tên: ThS. Trương Thị Hằng Nga Email: tthnga@ictu.edu.vn ; SĐT: 0985.333.555 |

# 3. Thông tin đơn vị thực tập

| Tên Doanh nghiệp | Công ty CP CodeGym Việt Nam |
| --- | --- |
| Điện thoại | 0989 534 458 |
| Trụ sở | Căn hộ TT01.23 dự án Hải Đăng city, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. |
| Địa điểm | ICTU-CODEGYM LAB, Tầng 3 Tòa C7, ICTU và các phòng làm việc khác tạị ICTU |
| Thời gian thực tập | 07 tuần từ 04/09/2026 đến 26/10/2026 |
| Cán bộ hướng dẫn | Họ và tên: Lê Đình Tuấn Email: tuan.le@codegym.vn;SĐT: 0988 259 782 |

# 4. Chủ đề thực tập: Quy trình phát triển dự án tại Doanh nghiệp

# 5. Mục tiêu thực tập (trình bày ngắn gọn từ 5 đến 10 dòng):

- Hiểu rõ vai trò trong nhóm phát triển phần mềm như Product Owner,  Scrum Master, Dev Team; nắm được cách thức phối hợp hiệu quả giữa các vai trò trong dự án.

- Thành thạo quy trình phát triển dự án Scrum, thực hành đầy đủ các hoạt động như Sprint Planning, Daily Standup, Review và Retrospective; áp dụng linh hoạt các kỹ thuật agile phổ biến trong phát triển phần mềm hiện đại.

- Sử dụng được các công cụ chuyên nghiệp: như Jira, Git, GitHub, VS Code, Slack,... phục vụ cho việc quản lý công việc, cộng tác nhóm và phát triển phần mềm.

- Thực hiện được các nhiệm vụ chuyên môn ở mức tương đối độc lập

- Trang bị tác phong làm việc chuyên nghiệp, giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp cộng tác, lập kế hoạch, báo cáo,...

# PHẦN 2 - NHẬT KÝ THỰC TẬP HÀNG TUẦN

| Tuần | Thời gian (từ ngày - đến ngày) | Công việc được giao | Kết quả đạt được | Xác nhận của CBHD tại CSTT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Từ: 04/09/2026 Đến: 13/09/2026 (Tuần 1, gồm khai giảng 04/09) | Giai đoạn 1: Huấn luyện nền tảng (Tuần 1–2) - Khai giảng (04/09): gặp mặt, nghe giới thiệu chương trình, nội quy, văn hóa làm việc; làm quen nhóm dự án N3 và cán bộ hướng dẫn - Chuẩn bị công cụ làm việc: Jira, GitHub, VS Code, Slack - LMS: học khóa Scrum Essence (54 hoạt động); tìm hiểu vai trò PO, SM, Dev Team và các sự kiện Scrum - Tham gia các phiên huấn luyện theo lịch chương trình: tối 08/09 và chiều 11/09 | - Nắm nội quy, quy định và tác phong làm việc chuyên nghiệp - Có đủ tài khoản, công cụ để học và làm dự án cùng nhóm N3 - Hoàn thành 100% khóa Scrum Essence (13/09/2026); phân biệt được vai trò và sự kiện của Scrum - Tham gia đầy đủ lịch huấn luyện của Doanh nghiệp |  |
| Tuần 2 | Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026 (Tuần 2) | Giai đoạn 1: Huấn luyện nền tảng (Tuần 1–2) - LMS: học khóa Học cách học (78 hoạt động) và khóa Git và GitHub từ căn bản (21 hoạt động) - Thực hành Git trên GitHub: tạo repository, nhánh, commit, merge, pull request - Tham gia phiên chiều 16/09 “Kỹ năng quản lý công việc” và phiên chiều 17/09 “Git/Jira” (training với Trainer) | - Hoàn thành 100% hai khóa Học cách học và Git và GitHub từ căn bản (15/09 và 17/09/2026) - Thực hành được Git và Jira ở mức cơ bản; làm việc nhóm qua pull request - Có phương pháp tự học và biết cách quản lý công việc - Tham gia đầy đủ lịch huấn luyện của Doanh nghiệp |  |
| Tuần 3 | Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026 (Sprint 1) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - LMS: học khóa Hoàn thành mọi việc (27 hoạt động) - Tham gia Kick-off dự án “Truy xuất nguồn gốc và chuỗi lạnh nông sản”, thống nhất Team Charter, Sprint 1 Planning và Daily Stand-up hằng ngày - Tiếp nhận backlog trên Jira (dự án N3): 4 task được phân công (N3-83, N3-50, N3-52, N3-55), gồm 1 task mức High và 3 task mức Medium - Đọc và làm rõ yêu cầu kỹ thuật của pipeline kiểm tra sức khoẻ staging và nghiệp vụ thu hồi lô hàng, thông báo thu hồi | - Hoàn thành khóa Hoàn thành mọi việc (21/09/2026) - Nắm được mục tiêu, phạm vi dự án, cấu trúc repository Git và Sprint Goal - Có danh sách 4 task trên Jira và kế hoạch thực hiện theo từng sprint |  |
| Tuần 4 | Từ: 28/09/2026 Đến: 04/10/2026 (Sprint 2) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Tham gia Sprint 1 Review, Sprint 2 Planning và Daily; cập nhật trạng thái task trên Jira - N3-83: cấu hình kiểm tra sức khoẻ (healthcheck) sau triển khai trên môi trường staging, nếu thất bại thì giữ bản cũ (thuộc Story N3-3) - Phối hợp với nhóm kiểm thử quy trình CI/CD và tự động cập nhật staging khi merge vào nhánh chính - LMS: học khóa Xây dựng giao diện (94 hoạt động) | - N3-83: hoàn tất cơ chế healthcheck sau triển khai (04/10/2026); đảm bảo môi trường staging không bị gián đoạn khi bản mới lỗi - Quy trình triển khai staging hoạt động ổn định cùng nhóm - Hoàn thành khóa Xây dựng giao diện (02/10/2026) |  |
| Tuần 5 | Từ: 05/10/2026 Đến: 11/10/2026 (Sprint 3) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Tham gia Sprint 2 Review, Sprint 3 Planning và Daily; cập nhật Jira - Nghiên cứu cấu trúc đồ thị phả hệ lô hàng (tách lô, gộp lô nhiều tầng) để chuẩn bị thuật toán liệt kê lô hậu duệ khi thu hồi - N3-50: phân tích và thiết kế chức năng lệnh thu hồi liệt kê đủ mọi lô hậu duệ, kể cả lô gộp từ nhiều nguồn (thuộc Epic N3-13: Thu hồi lô hàng) - LMS: học khóa Web Frontend (181 hoạt động); tham gia buổi training AI của anh Nguyễn Khắc Nhật (9h00–11h00 ngày 07/10) | - Nắm vững mô hình quan hệ cha–con (`batch_relations`) và thuật toán truy xuôi phục vụ nghiệp vụ thu hồi - Hoàn thành thiết kế và xử lý logic cốt lõi của N3-50 cho cả trường hợp lô tách và lô gộp - Hoàn thành khóa Web Frontend (07/10/2026); tham gia đầy đủ buổi training AI |  |
| Tuần 6 | Từ: 12/10/2026 Đến: 18/10/2026 (Sprint 4) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Họp với Mentor (12/10): chốt dự án đóng ngày 21/10; tham gia Sprint 3 Review và Sprint 4 Planning - N3-50: hoàn thiện và kiểm thử lệnh thu hồi liệt kê đầy đủ mọi lô hậu duệ qua nhiều tầng tách/gộp - N3-52: xây dựng chức năng theo dõi tiến độ lệnh thu hồi và chỉ hoàn tất lệnh khi mọi bên liên quan đã xác nhận - LMS: học khóa Web Backend Development (215 hoạt động) | - Nắm mốc đóng dự án 21/10 và kế hoạch Sprint 4 - N3-50: lệnh thu hồi truy vết chính xác toàn bộ lô hậu duệ, không bỏ sót lô gộp từ nhiều nguồn - N3-52: theo dõi được tiến độ xác nhận của từng tổ chức và tự động chuyển trạng thái hoàn tất khi đủ xác nhận |  |
| Tuần 7 | Từ: 19/10/2026 Đến: 26/10/2026 (họp tổng kết dự kiến 26/10) | Giai đoạn 3: Đánh giá và tổng kết (Tuần 7) - Tham gia Sprint 4 Review và Daily - N3-55: xây dựng chức năng gửi thông báo thu hồi cho các tổ chức liên quan và cho phép từng tổ chức xác nhận đã xử lý phần của mình (thuộc Epic N3-14) - Dự án đóng ngày 21/10: rà soát và đóng toàn bộ 4/4 task được giao trên Jira; hoàn thành khóa Web Backend Development (19/10) - Tham gia Techtalk #02 “Thiết lập repo thân thiện cho Coding Agent” (8h30 ngày 24/10, online qua Zoom) - Tự đánh giá năng lực; họp tổng kết dự kiến 26/10 | - N3-55: tổ chức liên quan nhận được thông báo thu hồi và xác nhận xử lý đồng bộ với tiến độ lệnh thu hồi - 4/4 task trên Jira (N3-83, N3-50, N3-52, N3-55) ở trạng thái Hoàn tất (21/10/2026) - 7/7 khóa học trên LMS đạt 100% - Techtalk #02: nắm cách thiết lập repo để Coding Agent làm việc ổn định hơn |  |

.........,ngày.....tháng......năm 20…

| Trung tâm HTDN | Cán bộ quản lý | Cán bộ hướng dẫn | Sinh viên Khánh Đồng Quốc Khánh |
| --- | --- | --- | --- |