| CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# NHẬT KÝ

# THỰC TẬP CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn:

- Thực tập sinh đặt tên file theo mẫu: [ICTU] BM03. TTCS_Họ và tên_Vị trí thực tập_Nhật ký thực tập

- Thực tập sinh upload file lên folder đã quy định: 3. Nhật ký thực tập

# PHẦN 1 - THÔNG TIN CHUNG

# 1. Thông tin thực tập sinh

| Họ và tên | Nguyễn Thành Long |
| --- | --- |
| Email | dtc245200171@ictu.edu.vn |
| Số điện thoại | 0926215686 |
| Mã số sinh viên | DTC245200171 |
| Lớp/Khoa | CNTT K23C |
| Nhóm dự án | TTCS_T926_K18C4_N3 |
| Vai trò trong nhóm | ☐ Product Owner (PO) ☐ Scrum Master (SM) 🗹 Dev Team |

# 2. Thông tin đơn vị quản lý

| Đơn vị quản lý | Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
| --- | --- |
| Cán bộ quản lý | Họ và tên: ThS. Trương Thị Hằng Nga Email: tthnga@ictu.edu.vn ; SĐT: 0985.333.555 |

# 3. Thông tin đơn vị thực tập

| Tên Doanh nghiệp | Công ty CP CodeGym Việt Nam |
| --- | --- |
| Điện thoại | 0989 534 458 |
| Trụ sở | Căn hộ TT01.23 dự án Hải Đăng city, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. |
| Địa điểm | ICTU-CODEGYM LAB, Tầng 3 Tòa C7, ICTU và các phòng làm việc khác tạị ICTU |
| Thời gian thực tập | 07 tuần từ 04/09/2026 đến 26/10/2026 |
| Cán bộ hướng dẫn | Họ và tên: Lê Đình Tuấn Email: tuan.le@codegym.vn;SĐT: 0988 259 782 |

# 4. Chủ đề thực tập: Quy trình phát triển dự án tại Doanh nghiệp

# 5. Mục tiêu thực tập (trình bày ngắn gọn từ 5 đến 10 dòng):

- Hiểu rõ vai trò trong nhóm phát triển phần mềm như Product Owner,  Scrum Master, Dev Team; nắm được cách thức phối hợp hiệu quả giữa các vai trò trong dự án.

- Thành thạo quy trình phát triển dự án Scrum, thực hành đầy đủ các hoạt động như Sprint Planning, Daily Standup, Review và Retrospective; áp dụng linh hoạt các kỹ thuật agile phổ biến trong phát triển phần mềm hiện đại.

- Sử dụng được các công cụ chuyên nghiệp: như Jira, Git, GitHub, VS Code, Slack,... phục vụ cho việc quản lý công việc, cộng tác nhóm và phát triển phần mềm.

- Thực hiện được các nhiệm vụ chuyên môn ở mức tương đối độc lập

- Trang bị tác phong làm việc chuyên nghiệp, giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp cộng tác, lập kế hoạch, báo cáo,...

# PHẦN 2 - NHẬT KÝ THỰC TẬP HÀNG TUẦN

| Tuần | Thời gian (từ ngày - đến ngày) | Công việc được giao | Kết quả đạt được | Xác nhận của CBHD tại CSTT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Từ: 04/09/2026 Đến: 13/09/2026 (Tuần 1, gồm khai giảng 04/09) | Giai đoạn 1: Huấn luyện nền tảng (Tuần 1–2) - Khai giảng (04/09): gặp mặt, nghe giới thiệu chương trình, nội quy, văn hóa làm việc; làm quen nhóm dự án N3 và cán bộ hướng dẫn - Chuẩn bị công cụ làm việc: Jira, GitHub, VS Code, Slack - LMS: học khóa Scrum Essence (54 hoạt động); tìm hiểu vai trò PO, SM, Dev Team và các sự kiện Scrum - Tham gia các phiên huấn luyện theo lịch chương trình: tối 08/09 và chiều 11/09 | - Nắm nội quy, quy định và tác phong làm việc chuyên nghiệp - Có đủ tài khoản, công cụ để học và làm dự án cùng nhóm N3 - Hoàn thành 100% khóa Scrum Essence (13/09/2026); phân biệt được vai trò và sự kiện của Scrum - Tham gia đầy đủ lịch huấn luyện của Doanh nghiệp |  |
| Tuần 2 | Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026 (Tuần 2) | Giai đoạn 1: Huấn luyện nền tảng (Tuần 1–2) - LMS: học khóa Học cách học (78 hoạt động) và khóa Git và GitHub từ căn bản (21 hoạt động) - Thực hành Git trên GitHub: tạo repository, nhánh, commit, merge, pull request - Tham gia phiên chiều 16/09 “Kỹ năng quản lý công việc” và phiên chiều 17/09 “Git/Jira” (training với Trainer) | - Hoàn thành 100% hai khóa Học cách học và Git và GitHub từ căn bản (15/09 và 17/09/2026) - Thực hành được Git và Jira ở mức cơ bản; làm việc nhóm qua pull request - Có phương pháp tự học và biết cách quản lý công việc - Tham gia đầy đủ lịch huấn luyện của Doanh nghiệp |  |
| Tuần 3 | Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026 (Sprint 1) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - LMS: học khóa Hoàn thành mọi việc (27 hoạt động) - Tham gia Kick-off dự án “Truy xuất nguồn gốc và chuỗi lạnh nông sản”, Sprint 1 Planning và Daily Stand-up hằng ngày - Tiếp nhận backlog trên Jira (dự án N3): 7 task được phân công (N3-4, N3-84, N3-85, N3-31, N3-67, N3-68, N3-69), gồm 3 task mức High và 4 task mức Medium - N3-84, N3-85: thiết kế bảng `organizations`, `users`, `roles` kèm migration, seed 7 vai trò và xây dựng form đăng nhập kiểm tra mật khẩu `argon2id`, tạo phiên làm việc | - Hoàn thành khóa Hoàn thành mọi việc (21/09/2026) - N3-84, N3-85: hoàn tất cấu trúc CSDL tổ chức/người dùng/vai trò và luồng đăng nhập xác thực mật khẩu an toàn (30/09/2026) - Có danh sách 7 task trên Jira và kế hoạch thực hiện theo từng sprint |  |
| Tuần 4 | Từ: 28/09/2026 Đến: 04/10/2026 (Sprint 2) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Tham gia Sprint 1 Review, Sprint 2 Planning và Daily; cập nhật trạng thái task trên Jira - N3-4: nghiên cứu và chọn giải pháp chống sửa lén bản ghi sự kiện (thuộc Epic N3-9: Sự kiện chuỗi cung ứng) - LMS: học khóa Xây dựng giao diện (94 hoạt động) | - N3-4: chọn và thống nhất cơ chế chuỗi băm nối tiếp SHA-256 kết hợp thu hồi quyền UPDATE/DELETE trên bảng sự kiện; task ở trạng thái Hoàn tất trên Jira - Hoàn thành khóa Xây dựng giao diện (02/10/2026) |  |
| Tuần 5 | Từ: 05/10/2026 Đến: 11/10/2026 (Sprint 3) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Tham gia Sprint 2 Review, Sprint 3 Planning và Daily; cập nhật Jira - N3-31: xây dựng chức năng khai báo danh mục sản phẩm và đơn vị tính dùng chung (thuộc Epic N3-11: Vùng trồng, sản phẩm và lô hàng) - LMS: học khóa Web Frontend (181 hoạt động) - Tham gia buổi training AI của anh Nguyễn Khắc Nhật (9h00–11h00 ngày 07/10) | - N3-31: khai báo và quản lý được danh mục sản phẩm nông sản cùng đơn vị tính chuẩn; task ở trạng thái Hoàn tất trên Jira - Hoàn thành khóa Web Frontend (07/10/2026); tham gia đầy đủ buổi training AI |  |
| Tuần 6 | Từ: 12/10/2026 Đến: 18/10/2026 (Sprint 4) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Họp với Mentor (12/10): chốt dự án đóng ngày 21/10; tham gia Sprint 3 Review và Sprint 4 Planning - N3-67: xây dựng bộ lọc đảm bảo trang truy xuất công khai chỉ trả về các trường được đánh dấu phép công khai (thuộc Epic N3-16: Trang truy xuất công khai quét QR) - N3-68: hiển thị cảnh báo rõ ràng trên trang công khai nếu lô hàng đang bị thu hồi hoặc từng vi phạm ngưỡng nhiệt độ chuỗi lạnh - LMS: học khóa Web Backend Development (215 hoạt động) | - Nắm mốc đóng dự án 21/10 và kế hoạch Sprint 4 - N3-67: trang công khai chỉ hiển thị các trường được phép công khai, bảo mật dữ liệu nội bộ của tổ chức - N3-68: trang công khai hiển thị banner cảnh báo tức thì khi lô bị thu hồi hoặc vi phạm chuỗi lạnh |  |
| Tuần 7 | Từ: 19/10/2026 Đến: 26/10/2026 (họp tổng kết dự kiến 26/10) | Giai đoạn 3: Đánh giá và tổng kết (Tuần 7) - Tham gia Sprint 4 Review và Daily - N3-69: bổ sung cơ chế cache trang công khai và giới hạn tần suất truy cập (rate limiting) chống dò quét mã lô (thuộc Epic N3-16) - Dự án đóng ngày 21/10: rà soát và đóng toàn bộ 7/7 task trên Jira; hoàn thành khóa Web Backend Development (19/10) - Tham gia Techtalk #02 “Thiết lập repo thân thiện cho Coding Agent” (8h30 ngày 24/10, online qua Zoom) - Tự đánh giá năng lực; họp tổng kết dự kiến 26/10 | - N3-69: trang công khai có bộ nhớ đệm tăng tốc phản hồi và giới hạn tần suất chống quét mã lô tự động - 7/7 task trên Jira (N3-4, N3-84, N3-85, N3-31, N3-67, N3-68, N3-69) ở trạng thái Hoàn tất (21/10/2026) - 7/7 khóa học trên LMS đạt 100% - Techtalk #02: nắm cách thiết lập repo để Coding Agent làm việc ổn định hơn |  |

.........,ngày.....tháng......năm 20…

| Trung tâm HTDN | Cán bộ quản lý | Cán bộ hướng dẫn | Sinh viên Long Nguyễn Thành Long |
| --- | --- | --- | --- |