| CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

# THỰC TẬP CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn:

- Thực tập sinh đặt tên file theo mẫu: [ICTU] BM02. TTCS_Họ và tên_Vị trí thực tập_Kế hoạch thực tập cơ sở

- Thực tập sinh upload file lên folder đã quy định: 2. Kế hoạch thực tập

# PHẦN 1 - THÔNG TIN CHUNG

# 1. Thông tin thực tập sinh

| Họ và tên | Vũ Hiếu Kiên |
| --- | --- |
| Email | dtc245200244@ictu.edu.vn |
| Số điện thoại | 0868408115 |
| Mã số sinh viên | DTC245200244 |
| Lớp/Khoa | CNTT K23C |
| Nhóm dự án | TTCS_T926_K18C4_N3 |
| Vai trò trong nhóm | ☐ Product Owner (PO) Scrum Master (SM) ☐ Dev Team |

# 2. Thông tin đơn vị quản lý

| Đơn vị quản lý | Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
| --- | --- |
| Cán bộ quản lý | Họ và tên: ThS. Trương Thị Hằng Nga Email: tthnga@ictu.edu.vn ; SĐT: 0985.333.555 |

# 3. Thông tin đơn vị thực tập

| Tên Doanh nghiệp | Công ty CP CodeGym Việt Nam |
| --- | --- |
| Điện thoại | 0989 534 458 |
| Trụ sở | Căn hộ TT01.23 dự án Hải Đăng city, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. |
| Địa điểm | ICTU-CODEGYM LAB, Tầng 3 Tòa C7, ICTU và các phòng làm việc khác tạị ICTU |
| Thời gian thực tập | 07 tuần từ 04/09/2026 đến 26/10/2026 |
| Cán bộ hướng dẫn | Họ và tên: Lê Đình Tuấn Email: tuan.le@codegym.vn ;SĐT: 0988 259 782 |

# 4. Chủ đề thực tập: Quy trình phát triển dự án tại Doanh nghiệp

# 5. Mục tiêu thực tập (trình bày ngắn gọn từ 5 đến 10 dòng):

- Hiểu rõ vai trò trong nhóm phát triển phần mềm như Product Owner,  Scrum Master, Dev Team; nắm được cách thức phối hợp hiệu quả giữa các vai trò trong dự án.

- Thành thạo quy trình phát triển dự án Scrum, thực hành đầy đủ các hoạt động như Sprint Planning, Daily Standup, Review và Retrospective; áp dụng linh hoạt các kỹ thuật agile phổ biến trong phát triển phần mềm hiện đại.

- Sử dụng được các công cụ chuyên nghiệp: như Jira, Git, GitHub, VS Code, Slack,... phục vụ cho việc quản lý công việc, cộng tác nhóm và phát triển phần mềm.

- Thực hiện được các nhiệm vụ chuyên môn ở mức tương đối độc lập

- Trang bị tác phong làm việc chuyên nghiệp, giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp cộng tác, lập kế hoạch, báo cáo,...

# PHẦN 2 - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện dự kiến | Kết quả dự kiến đạt được | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN 1: HUẤN LUYỆN NỀN TẢNG (Tuần 1 - 2) |  |  |  |  |
| 1 | - Gặp mặt, giới thiệu chương trình, nội quy và văn hóa làm việc - Huấn luyện kỹ năng mềm nền tảng: giao tiếp, phản hồi, làm việc nhóm hiệu quả - Làm quen công cụ: Trello (backlog cá nhân), Slack (check-in hàng ngày) - Đánh giá năng lực đầu vào (bài test, phỏng vấn) - LMS: Khóa 1 - Học cách học và Khoá 2 - Hoàn thành mọi việc với Kanban | 04/09 - 13/09/2026 (Tuần 1, gồm khai giảng 04/09) | - Nắm nội quy, quy định và tác phong làm việc chuyên nghiệp - Có tài khoản LMS và backlog cá nhân trên Trello - Hoàn thành đánh giá năng lực đầu vào - Tham gia đầy đủ lịch huấn luyện của Doanh nghiệp |  |
| 2 | - Agile và Scrum cơ bản: vai trò Product Owner, Scrum Master, Dev Team - Các sự kiện Sprint: planning, daily, review, retrospective - Làm quen và thực hành Git, Jira, VS Code; quản lý task, báo cáo tiến độ - Kỹ năng viết báo cáo và email chuyên nghiệp - LMS: Khóa 3 - Quản lý mã nguồn với Git nâng cao và Khoá 4 - Scrum Essence. - TechTalk 1 cùng chuyên gia - Training Git, Jira với Trainer | 14/09 - 20/09/2026 (Tuần 2) | - Nắm vai trò trong nhóm phát triển phần mềm theo Scrum - Thực hành được Git, Jira, Trello ở mức cơ bản - Hoàn thành khóa trên LMS - Tham gia đầy đủ lịch huấn luyện của Doanh nghiệp |  |
| GIAI ĐOẠN 2: PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THEO SPRINT (Tuần 3 - 6) |  |  |  |  |
| 3 | - Thiết lập team dự án: phân công thành viên, vai trò PO / SM / Dev Team - Xây dựng team charter (quy tắc làm việc, họp, giao tiếp) - Kick-off dự án và nghiên cứu product backlog - Sprint 1 planning: xác định sprint goal, lập sprint backlog - Thực thi Sprint 1: dựng khung dự án, thiết lập repo Git và quy ước nhánh - LMS: Khóa học chuyên môn (Frontend, Backend) - Tham gia các hoạt động huấn luyện tăng cường | 21/09 - 27/09/2026 (Sprint 1) | - Team charter được thống nhất trong nhóm - Product backlog và sprint backlog 1 được quản lý trên Jira - Repo Git và khung dự án chạy được; hoàn thành sprint goal của Sprint 1 |  |
| 4 | - Phát triển các chức năng cốt lõi theo sprint backlog 2 - Code review và merge qua Pull Request theo quy trình Git của nhóm - Daily meeting; cập nhật Jira và burndown chart - LMS: Khóa học chuyên môn (Frontend, Backend) - Tham gia các hoạt động huấn luyện tăng cường | 28/09 - 04/10/2026 (Sprint 2) | - Hoàn thành các chức năng cốt lõi của Sprint 2 theo Definition of Done của nhóm - Mã nguồn được review, quản lý nhánh đúng quy ước - Hoàn thành khóa Git trên LMS |  |
| 5 | - Hoàn thiện chức năng và tích hợp các thành phần - Kiểm thử: viết test case, báo cáo và theo dõi bug - Tối ưu cấu trúc code theo clean code và refactoring - Sharing kỹ thuật: nhóm chia sẻ kiến thức và cách giải quyết vấn đề - LMS: Khóa học chuyên môn (Frontend, Backend) - TechTalk 2 cùng chuyên gia - Tham gia các hoạt động huấn luyện tăng cường | 05/10 - 11/10/2026 (Sprint 3) | - Chức năng hoàn chỉnh, tích hợp ổn định - Bộ test case và danh sách bug được ghi nhận và xử lý - Hoàn thành khóa tự chọn trên LMS |  |
| 6 | - Hoàn thiện sản phẩm, xử lý bug và tối ưu hiệu năng - Chuẩn bị bản bàn giao: build và triển khai theo yêu cầu của đề tài - Viết tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng - TechTalk 3 cùng chuyên gia - Demo sản phẩm trước mentor - Tham gia các hoạt động huấn luyện tăng cường | 12/10 - 18/10/2026 (Sprint 4) | - Sản phẩm hoàn chỉnh theo phạm vi Sprint 4, đã xử lý các lỗi nghiêm trọng - Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng - Báo cáo Sprint 4 và tổng hợp kết quả 4 sprint |  |
| GIAI ĐOẠN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT (Tuần 7) |  |  |  |  |
| 7 | - Hoàn thiện slide và báo cáo dự án (kết quả, quy trình, bài học kinh nghiệm) - Nhóm dự án trình bày báo cáo dự án với Mentors - Mentor đánh giá năng lực cá nhân và theo nhóm - Sinh viên tự đánh giá năng lực, xác định điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch phát triển tiếp theo - Báo cáo toàn chương trình thực tập; họp tổng kết chính thức giữa CodeGym và ICTU | 19/10 - 26/10/2026 (họp tổng kết dự kiến 26/10/2026) | - Báo cáo dự án nhóm và báo cáo cá nhân - Bảng tự đánh giá và kế hoạch phát triển cá nhân - Hoàn thiện chứng nhận và hồ sơ thực tập (nếu đạt yêu cầu) |  |

| Trung tâm HTDN | Cán bộ quản lý | Cán bộ hướng dẫn | Sinh viên |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kiên Vũ Hiếu Kiên |