| CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# NHẬT KÝ

# THỰC TẬP CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn:

- Thực tập sinh đặt tên file theo mẫu: [ICTU] BM03. TTCS_Họ và tên_Vị trí thực tập_Nhật ký thực tập

- Thực tập sinh upload file lên folder đã quy định: 3. Nhật ký thực tập

# PHẦN 1 - THÔNG TIN CHUNG

# 1. Thông tin thực tập sinh

| Họ và tên | Vũ Hiếu Kiên |
| --- | --- |
| Email | dtc245200244@ictu.edu.vn |
| Số điện thoại | 0868408115 |
| Mã số sinh viên | DTC245200244 |
| Lớp/Khoa | CNTT K23C |
| Nhóm dự án | TTCS_T926_K18C4_N3 |
| Vai trò trong nhóm | ☐ Product Owner (PO) 🗹 Scrum Master (SM) ☐ Dev Team |

# 2. Thông tin đơn vị quản lý

| Đơn vị quản lý | Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
| --- | --- |
| Cán bộ quản lý | Họ và tên: ThS. Trương Thị Hằng Nga Email: tthnga@ictu.edu.vn ; SĐT: 0985.333.555 |

# 3. Thông tin đơn vị thực tập

| Tên Doanh nghiệp | Công ty CP CodeGym Việt Nam |
| --- | --- |
| Điện thoại | 0989 534 458 |
| Trụ sở | Căn hộ TT01.23 dự án Hải Đăng city, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. |
| Địa điểm | ICTU-CODEGYM LAB, Tầng 3 Tòa C7, ICTU và các phòng làm việc khác tạị ICTU |
| Thời gian thực tập | 07 tuần từ 04/09/2026 đến 26/10/2026 |
| Cán bộ hướng dẫn | Họ và tên: Lê Đình Tuấn Email: tuan.le@codegym.vn;SĐT: 0988 259 782 |

# 4. Chủ đề thực tập: Quy trình phát triển dự án tại Doanh nghiệp

# 5. Mục tiêu thực tập (trình bày ngắn gọn từ 5 đến 10 dòng):

- Hiểu rõ vai trò trong nhóm phát triển phần mềm như Product Owner,  Scrum Master, Dev Team; nắm được cách thức phối hợp hiệu quả giữa các vai trò trong dự án.

- Thành thạo quy trình phát triển dự án Scrum, thực hành đầy đủ các hoạt động như Sprint Planning, Daily Standup, Review và Retrospective; áp dụng linh hoạt các kỹ thuật agile phổ biến trong phát triển phần mềm hiện đại.

- Sử dụng được các công cụ chuyên nghiệp: như Jira, Git, GitHub, VS Code, Slack,... phục vụ cho việc quản lý công việc, cộng tác nhóm và phát triển phần mềm.

- Thực hiện được các nhiệm vụ chuyên môn ở mức tương đối độc lập

- Trang bị tác phong làm việc chuyên nghiệp, giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp cộng tác, lập kế hoạch, báo cáo,...

# PHẦN 2 - NHẬT KÝ THỰC TẬP HÀNG TUẦN

| Tuần | Thời gian (từ ngày - đến ngày) | Công việc được giao | Kết quả đạt được | Xác nhận của CBHD tại CSTT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Từ: 04/09/2026 Đến: 13/09/2026 (Tuần 1, gồm khai giảng 04/09) | Giai đoạn 1: Huấn luyện nền tảng (Tuần 1–2) - Khai giảng (04/09): gặp mặt, nghe giới thiệu chương trình, nội quy, văn hóa làm việc; nhận vai trò Scrum Master (SM) nhóm dự án N3 và làm việc với cán bộ hướng dẫn - Chuẩn bị công cụ làm việc cho cá nhân và nhóm: Jira, GitHub, VS Code, Slack - LMS: học khóa Scrum Essence (54 hoạt động); tìm hiểu sâu vai trò Scrum Master, PO, Dev Team và cách tổ chức các sự kiện Scrum - Tham gia các phiên huấn luyện theo lịch chương trình: tối 08/09 và chiều 11/09 | - Nắm nội quy, quy định và tác phong làm việc chuyên nghiệp; thiết lập kênh giao tiếp nhóm N3 - Có đủ tài khoản, công cụ quản lý dự án (Jira, GitHub) để học tập và điều phối nhóm - Hoàn thành 100% khóa Scrum Essence (13/09/2026); nắm vững quy trình vận hành nhóm theo Scrum - Tham gia đầy đủ lịch huấn luyện của Doanh nghiệp |  |
| Tuần 2 | Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026 (Tuần 2) | Giai đoạn 1: Huấn luyện nền tảng (Tuần 1–2) - LMS: học khóa Học cách học (78 hoạt động) và khóa Git và GitHub từ căn bản (21 hoạt động) - Thực hành Git trên GitHub: khởi tạo repository tổ chức nhom-3-cnttk23c, thiết lập quy ước nhánh, commit, merge và Pull Request cho nhóm - Tham gia phiên chiều 16/09 “Kỹ năng quản lý công việc” và phiên chiều 17/09 “Git/Jira” (training với Trainer) | - Hoàn thành 100% hai khóa Học cách học và Git và GitHub từ căn bản (15/09 và 17/09/2026) - Thiết lập và thực hành quy trình làm việc nhóm qua Git/GitHub (branch, Pull Request, code review) và bảng Jira - Có phương pháp tự học, quản lý công việc và điều phối nhóm hiệu quả - Tham gia đầy đủ lịch huấn luyện của Doanh nghiệp |  |
| Tuần 3 | Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026 (Sprint 1) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - LMS: học khóa Hoàn thành mọi việc (27 hoạt động) - Tham gia Kick-off dự án “Truy xuất nguồn gốc và chuỗi lạnh nông sản”; với vai trò Scrum Master, tổ chức xây dựng Team Charter, điều phối Sprint 1 Planning và Daily Stand-up hằng ngày - Thiết lập bảng Jira dự án N3 và phân bổ backlog; tiếp nhận 27 task cá nhân (15 task mức High, 11 task mức Medium, 1 task mức Low) xuyên suốt 4 Sprint - N3-5, N3-6, N3-87: xây dựng đăng nhập bằng email/mật khẩu (khoá tạm sau 5 lần sai), cô lập dữ liệu theo từng tổ chức và middleware gắn tổ chức vào ngữ cảnh yêu cầu (mặc định từ chối) - N3-7: chức năng vùng trồng khai báo thửa đất của mình - N3-79, N3-81: cấu hình pipeline CI chạy build, lint, test trên mỗi push và viết Dockerfile đóng gói ứng dụng thành image | - Hoàn thành khóa Hoàn thành mọi việc (21/09/2026); thống nhất Team Charter và quy trình làm việc nhóm N3 - N3-5, N3-6, N3-87, N3-7: hoàn thiện xác thực người dùng, middleware cô lập dữ liệu đa tổ chức (multi-tenant) và quản lý thửa đất vùng trồng - N3-79, N3-81: pipeline CI và Docker image hoạt động ổn định cho toàn nhóm phát triển |  |
| Tuần 4 | Từ: 28/09/2026 Đến: 04/10/2026 (Sprint 2) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Điều phối Sprint 1 Review, Sprint 1 Retrospective, Sprint 2 Planning và Daily Stand-up; theo dõi tiến độ Jira và hỗ trợ gỡ vướng cho các thành viên - N3-20: mọi thay đổi của lô được ghi thành sự kiện nối tiếp có mã băm (hash chain) - N3-22: kiểm tra toàn vẹn chuỗi sự kiện của một lô chỉ ra đúng chỗ đứt mạch - N3-23: xem dòng thời gian sự kiện của một lô - N3-24, N3-25: bàn giao lô sang tổ chức khác ở trạng thái chờ xác nhận; bên nhận xác nhận hoặc từ chối bàn giao kèm lý do - N3-32, N3-33: ghi nhận lô thu hoạch với mã lô sinh tự động; chặn dữ liệu thu hoạch không hợp lệ ở máy chủ - LMS: học khóa Xây dựng giao diện (94 hoạt động) | - N3-20, N3-22, N3-23: hoàn thiện chuỗi sự kiện nối tiếp có hash (SHA-256), kiểm tra toàn vẹn chỉ đúng vị trí đứt mạch và hiển thị dòng thời gian sự kiện của lô - N3-24, N3-25: luồng bàn giao lô liên tổ chức và xác nhận/từ chối kèm lý do hoạt động đúng nghiệp vụ - N3-32, N3-33: sinh mã lô thu hoạch tự động và chặn dữ liệu không hợp lệ ngay tại máy chủ - Hoàn thành 7 task của tuần và khóa Xây dựng giao diện (02/10/2026) |  |
| Tuần 5 | Từ: 05/10/2026 Đến: 11/10/2026 (Sprint 3) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Điều phối Sprint 2 Review, Sprint 3 Planning và Daily Stand-up; cập nhật Jira và review Pull Request trên GitHub - N3-26: bàn giao quá hạn chưa xác nhận bị đánh dấu cho cả hai bên - N3-28: lô có nguồn gốc từ tổ chức khác thì xem được phần lịch sử trước đó - N3-35: trang chi tiết lô (sản phẩm, khối lượng còn lại, nơi giữ, lô mẹ và lô con trực tiếp) - N3-42: sự kiện tách và gộp ghi vào chuỗi của mọi lô liên quan - N3-43, N3-44: truy ngược nguồn gốc từ lô hiện tại về tới các lô thu hoạch gốc; xây dựng bộ dữ liệu mẫu phả hệ ba tầng có đáp án đếm tay - LMS: học khóa Web Frontend (181 hoạt động); tham gia buổi training AI của anh Nguyễn Khắc Nhật (9h00–11h00 ngày 07/10) | - N3-26, N3-28, N3-35: đánh dấu bàn giao quá hạn cho hai bên, xem được lịch sử liên tổ chức và hoàn thiện trang chi tiết lô - N3-42, N3-43, N3-44: sự kiện tách/gộp ghi đầy đủ vào chuỗi các lô liên quan; truy ngược chính xác về các lô thu hoạch gốc trên bộ dữ liệu mẫu phả hệ 3 tầng - Hoàn thành khóa Web Frontend (07/10/2026); tham gia đầy đủ buổi training AI |  |
| Tuần 6 | Từ: 12/10/2026 Đến: 18/10/2026 (Sprint 4) | Giai đoạn 2: Phát triển dự án theo Sprint (Tuần 3–6) - Họp với Mentor (12/10): chốt dự án đóng ngày 21/10; điều phối Sprint 3 Review và Sprint 4 Planning - N3-45, N3-46: truy xuôi từ lô gốc liệt kê mọi hậu duệ qua nhiều tầng tách và gộp, kèm tổ chức đang giữ, địa điểm và khối lượng còn lại - N3-47: sơ đồ phả hệ dạng cây, thu gọn được, bấm mở chi tiết lô - N3-36, N3-48: nhà phân phối chia lô về từng cửa hàng của mình và ghi nhận lô đã bán hết cho người tiêu dùng - N3-37: nhập danh mục sản phẩm và thửa đất từ tệp CSV - LMS: học khóa Web Backend Development (215 hoạt động) | - Nắm mốc đóng dự án 21/10 và điều phối nhóm thực hiện kế hoạch Sprint 4 - N3-45, N3-46, N3-47: hoàn tất truy xuôi đa tầng kèm thông tin đơn vị đang giữ, khối lượng còn lại và sơ đồ phả hệ dạng cây trực quan - N3-36, N3-37, N3-48: nhà phân phối chia lô về cửa hàng, ghi nhận lô đã bán hết và hỗ trợ nhập danh mục sản phẩm/thửa đất qua tệp CSV |  |
| Tuần 7 | Từ: 19/10/2026 Đến: 26/10/2026 (họp tổng kết dự kiến 26/10) | Giai đoạn 3: Đánh giá và tổng kết (Tuần 7) - Điều phối Sprint 4 Review, Daily và tổng hợp kết quả thực hiện dự án của nhóm N3 - N3-29: nhật ký thao tác (ghi nhận ai làm gì, lúc nào, từ địa chỉ nào) - N3-148: triển khai và đồng bộ toàn bộ các API Backend lên môi trường Staging - Dự án đóng ngày 21/10: cùng nhóm rà soát và đóng toàn bộ 160/160 issue dự án N3 (trong đó có 27/27 task cá nhân) trên Jira; hoàn thành khóa Web Backend Development (19/10) - Tham gia Techtalk #02 “Thiết lập repo thân thiện cho Coding Agent” (8h30 ngày 24/10, online qua Zoom) - Tự đánh giá năng lực và hoàn thiện hồ sơ thực tập; họp tổng kết dự kiến 26/10 | - N3-29, N3-148: hoàn thiện nhật ký thao tác hệ thống và triển khai đồng bộ toàn bộ API Backend trên môi trường Staging - 27/27 task cá nhân và 160/160 issue của nhóm N3 trên Jira ở trạng thái Hoàn tất (21/10/2026) - 7/7 khóa học trên LMS đạt 100% - Techtalk #02: nắm cách thiết lập repo để Coding Agent làm việc ổn định hơn; hoàn thiện hồ sơ tổng kết thực tập |  |

.........,ngày.....tháng......năm 20…

| Trung tâm HTDN | Cán bộ quản lý | Cán bộ hướng dẫn | Sinh viên Kiên Vũ Hiếu Kiên |
| --- | --- | --- | --- |